附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | OA系统升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 数管中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马森 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83547132 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 86.38 |  | 10 |  | 95.98 |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 90 | 90 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成办公自动化系统、档案系统试运行及项目竣工验收并完成报竣工作。 |  |  |  |  |  | 按照预期目标，完成办公自动化系统、档案系统试运行及项目竣工验收并完成报竣工作，系统运行正常。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  |  | <1% | <1% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | <2小时 | <2小时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | <30分钟 | <30分钟 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 7.5 |  | 部分模块功能有待提高 |  |
|  |  |  | 数据共享率 |  |  | >80% | >80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >95% | >95% | 10 |  | 7.5 |  | 进一步了解服务对象使用中遇到的问题,及时解决，提升用户使用体验及满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.6 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。