附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 信息系统运维类项目（原统计信息系统网络运行维护费、市级政务云平台租赁费、互联网租用和统计专线租用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 数管中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马森 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83547132 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2274.1576 |  | 2274.1576 | 2268.06 |  | 10 |  | 99.73% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2274.1576 |  | 2274.1576 | 2268.06 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障2022年全市统计信息系统的稳定运行。 1.网络系统、安全设备、机房专用设备、视频会议系统等的保修服务； 2.网络、主机设备的运行监控； 3.桌面管理系统、系统软件、系统监控系统等系统软件的咨询服务； 4.北京市宏观经济基础数据库、统一认证平台、联网直报系统、统计文件柜系统、统计网上审批系统、名录库管理系统、统计地理信息系统、信息化三期业务系统等多个应用系统的运维管理； 5.等级保护测评服务、信息化运维监理服务； 6.互联网线路、统计专网线路租赁和维护费用； 7.租赁政务服务资源，包括计算、存储、互联网带宽、安全等服务资源等。 |  |  |  |  |  | 按照预期目标，完成机房基础设施、网络安全、终端设备的维保。保障视频会议系统及各业务系统正常运行。完成以太网专线租用，保障北京统计网稳定运行。完成互联网专线租用，保障北京市统计局天缘公寓办公区和市府大楼办公区人员访问联网。完成政务云包括计算、存储备份、远程接入、互联网带宽、安全等服务资源，保障北京统计信息三期系统、联网直报系统、北京市宏观经济数据库系统等信息系统在政务云稳定运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 |  | 网络设备维护及保修;安全设备保修及安全服务;终端维护工作；租赁以太网专线20条，互联网专线2条；租赁政务云资源 |  | 完成全年80多台网络设备保修； 20余台安全设备的保修维护以及日常安全渗透、加固、测试等服务；处理局队机关近600余台办公终端设备的正常运行，保障了业务系统安全正常使用 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 软件维护数量 |  | 系统软件维护 |  | 确保全年操作系统、数据库、中间件等基础软件300余套的月度巡检和应急处理 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 购买人员服务的数量 |  | 提供人员驻场保障服务 |  | 完成全年驻场人员服务保障 | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统故障率 |  | 按照运维需求的时间节点，完成采购设备保修和服务、保障系统稳定运行，完成应用系维护等任务 |  | 完成了购买设备保修和服务、保障了业务系统正常运行、完成了应用系统维护任务；提供了部分设备原厂或代理保修，保障了各系统稳定运行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  | 系统故障修复响应时间<2小时 |  | 满足 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  | 系统运行维护响应时间<30分钟 |  | 满足 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  | <10% |  | 满足 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 购买人员服务的成本 |  | >388.8万元 |  | 满足 | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 线路租用成本 |  | <132.8万元 |  | 满足 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政务公开水平 |  | >30% |  | 满足10余万企业用户报送数据需求、全市3000余统计业务人员网上完成数据审核、评估、汇总等工作，及时上报国家统计局 | 5 |  | 3 |  | 进一步优化业务系统，保证用户顺利报送数据，增强统一认证方式，便于用户登录。 |  |
|  |  |  | 数据共享率 |  | >50% |  | 各期按时发布统计数据，满足统计数据发布需要，满足统计局内部人员办公需要，涉及OA办公、人事管理、档案管理、统计执法、财务管理等 | 6 |  | 4 |  | 内部办公系统部分功能模块使用需近一步优化。 |  |
|  | 满意度 指标 | 使用人员满意度 | 优 |  | 为统计信息系统网络运行维护提供优质服务保障 |  | 全年无故障，满意度95%以上 | 2 |  | 1.9 |  | 进一步了解服务对象遇到的困难,通过400电话客服解答相关问题。持续优化政务服务。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.9 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。